# 7. Stretnutie
Dátum: 24.10.2013

Zúčastnení: Adam Horváth, Peter Šulík, Michal Raška, Andrej Sekáč

Poznámka: Timotej Krajči sa nemohol zúčastniť, pretože musel byť odcestovaný v zahraničí.

Agenda: Vytvoriť dokument „Analýza technológií, dekompozícia a dátový model“.

Hneď na úvod stretnutia sme sa zhodli na tom, že definitívne budeme projekt realizovať s využitím frameworku Ruby on Rails. Ako sme už niekoľko krát spomenuli, niektorí členovia majú s týmto frameworkom skúsenosť a usúdili, že je vhodný na riešenie tohto problému. Ďalej sme navrhli databázu. Na toto sme použili nástroj, s ktorým mal skúsenosť Andrej. Jediným problémom bol, že nevedel exportovať návrh databázy vo formáte obrázku alebo inej podobnej forme. Toto sme vyriešili „print screen-om“ obrazovky. Následne sme projekt rozdelili na jednotlivé časti, ktoré by mali byť implementovateľné naraz a nemali by byť závislé jedna od druhej. Týmto sa náš čas vyčerpal a pokračovali sme na stretnutie s pánom Petrovičom, aby sme mu dokument ukázali.